# IZVJEŠTAJ RADA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tim: mystery | Ime i prezime učesnika | Uloga u timu/Zaduženje |
| Ahmed Kovačević | Vođa tima, zadužen za dodjelu zadataka u timu, redovno i na vrijeme ispunjavao svoje zadatke. Zadužen za implementaciju. Učestvovao u dogovaranju oko osnovnih ideja. |
| Amina Džebo | Član, stalna aktivnost na projektu. Zadužena za prezentovanje projekta. Redovno i na vrijeme realizirala svoje zadatke. Učestvovala u dogovaranju oko osnovnih ideja. |
| Elvan Pačariz | Član, stalna aktivnost na projektu, na vrijeme izvršavao svoje obaveze. Pored svojih, pomagao i ostalim članovima ekipe pri realiziranju njihovih zadataka. Učestvovao u dogovaranju oko osnovnih ideja. |
| Mehmed Kadrić | Član, stalna aktivnost na projektu, na vrijeme izvršavao svoje obaveze. Zadužen za hardverski dio. Učestvovao u dogovaranju oko osnovnih ideja. |

## IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Aktivnost** | **Učesnici** | **Datum, vrijeme**  **i trajanje aktivnosti** | **Napomena** |
| 1. | Analiza zahtjeva | Cijeli tim | 28. 2. 2016.  2 sata | Prijedlozi i odabir projekta |
| 2. | Projektni zadatak 1 | Cijeli tim | 29. 2. 2016.  2 sata | Instalacija Git-a, realizacija prvog projektnog zadatka |
| 3. | Opis projekta | Mehmed Kadrić | 8. 3. 2016.  2 sata | Opis teme u README.md |
| 4. | Use case dijagram i scenarij | Amina Džebo | 15. 3. 2016.  2 sata |  |
| 5. | Skica formi | Ahmed Kovačević | 22. 3. 2016.  3 sata | Kreirao neke forme (upoznavanje sa VS) |
| 6. | Dijagram aktivnosti | Elvan Pačariz, Amina Džebo | 26. 3. 2016. |  |
| 7. | Ispravke | Amina Džebo, Ahmed Kovačević | 26. 3. 2016. | Ispravke dijagrama aktivnosti i use case dijagrama |
| 8. | Dijagram klasa | Mehmed Kadrić | 5. 4. 2016. |  |
| 9. | Uočiti prekršene SOLID principe | Elvan Pačariz | 26. 4. 2016. |  |
| 10. | Popravka dijagrama klasa tako da zadovoljava SOLID principe | Mehmed Kadrić, Elvan Pačariz | 10. 5. 2016.  1 sat |  |
| 11. | Popravka dijagrama klasa da zadovoljava MVVM patern | Mehmed Kadrić, Ahmed Kovačević | 10. 5. 2016.  2 sata |  |
| 12. | Dodavanje paterna | Amina Džebo | 19. 5. 2016. |  |
| 13. | Pravljenje prezentacije | Mehmed Kadrić | 22. 5. 2016.  1 sat |  |
| 14. | Dijagram sekvenci | Ahmed Kovačević | 23. 5. 2016.  1 sat |  |
| 15. | Implementacija | Ahmed Kovačević | 29. 5. 2016. | Pisanje koda – trajalo više dana |
| 16. | Implementacija | Ahmed Kovačević | 30.5. 2016. | Uspostavljena komunikacija sa Arduinom |
| 17. | Dijagram paketa | Amina Džebo | 29. 5. 2016. |  |
| 18. | Dijagram komponenti | Elvan Pačariz | 31. 5. 2016. |  |
| 19. | Dijagram raspoređivanja | Amina Džebo | 31. 5. 2016. |  |
| 20. |  |  |  |  |